ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2022 год

за отчетный период - 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | X | X | X | **33251,9** | **33251,9** | 15130,61 | **18121,3** |
| 2 | Подпрограмма 1«Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **8602,2** | **8602,2** | **4730,3** | **3871,9** |
| 4 | Основное мероприятие 1.1Содержание зеленых насаждений | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей. Уменьшение травматизма | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 272,9 | 272,9 | 14,8 | 258,1 |
| 5 | Основное мероприятие 1.2Уличное освещение | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3530,7 | 3530,7 | 1578,3 | 1952,4 |
|  | Основное мероприятие 1.3Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3444,1 | 3444,1 | 2514,01 | 930,1 |
|  | Основное мероприятие 1.4Содержание сетей уличного освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 964,0 | 964,0 | 382,3 | 581,7 |
|  | Основное мероприятие 1.6Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 34,1 | 34,1 | 5,1 | 29,1 |
|  | Основное мероприятие 1.7Тральные работы | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35,0 | 35,0 | 30,1 | 4,9 |
|  | Основное мероприятие 1.8Дезинсекционная обработка территории | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 196,4 | 196,4 | 158,23 | 38,2 |
|  | ОМ 1.10 Приобретение материальных запасов | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 |
|  | ОМ 1.14 Расходы по благоустройству общественных территорий  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Своевременная и в полном объеме уплата налогов, сборов, платежей в соответствии с законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 123,0 | 123,0 | 47,5 | 75,5 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 24649,7 | 24649,7 | 10400,3 | 14249,4 |
|  | Основноемероприятие 2.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17936,5 | 17936,5 | 6535,2 | 11401,3 |
|  | Основноемероприятие 2.2.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 6629,2 | 6629,2 | 3844,0 | 2785,2 |
|  | Основноемероприятие 2.3.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей)) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 84,0 | 84,0 | 21,2 | 62,8 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года

Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 215.

На реализацию Муниципальной программы в 2022 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет в 1 полугодии 2022 года) предусмотрены средства в объеме 33251,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 33251,9 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,

подпрограмма 2 - «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,

(далее – подпрограмма 1), на 2022 год предусмотрено 8602,2 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 8602,2 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Освоение средств по указанным контрактам за первое полугодие составило:

- содержание сетей уличного освещения 382,3 тыс. рублей, или 39,6 % от средств, предусмотренных подпрограммой 1;

- дезинсекционная (противоклещевая) обработка территории – 158,2 тыс. рублей, или 80,5%.

Согласно лимитным обязательствам, расходы местного бюджета по состоянию на 01.07.2022 составили:

- на оплату потребленной электроэнергии - 1578,3 тыс. рублей, или 44,7 %,

- на оплату по Энергосервестному контракту – 2514,0 тыс. руб., или 72,9 %,

- на оплату газоснабжения «Вечный огонь» - 5,1 тыс. рублей, или 14,9 %.

Освоение средств, предусмотренных подпрограммой 1 за 1 полугодие 2022 года, составило 4730,3 тыс. рублей, или 54,9 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» (далее – подпрограмма 2), на 2022 год предусмотрено 24649,7тыс. рублей, из них, местный бюджет – 24649,7 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Освоение средств по подпрограмме 2 за 1 полугодие 2022 года составило 10400,31 тыс. рублей, или 42,2 %.

Фактическое освоение средств, предусмотренных Муниципальной программой в целом, за 1 полугодие 2022 года составило 15103,6 тыс. рублей, или 45,5%.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации Муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Согласовано:

Начальник сектора

экономики и финансов Е.В. Хрипунова