ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2022 год

за отчетный период – 9 месяцев 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная  программа  «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | X | X | X | **34498,8** | **34498,8** | 23404,1 | **11094,8** |
| 2 | Подпрограмма 1  «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **9365,6** | **9365,6** | 7095,8 | **2269,8** |
| 4 | Основное мероприятие 1.1  Содержание зеленых насаждений | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Освещение улиц для безопасного прохода жителей. Уменьшение травматизма | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 402,9 | 402,9 | 291,0 | 111,9 |
| 5 | Основное мероприятие 1.2  Уличное освещение | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Повышение качества жизни населения на территории Константиновского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3530,7 | 3530,7 | 2200,1 | 1330,6 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Уличное освещение в рамках Энергосервисного контракта | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение физического состояния подрастающего поколения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4144,1 | 4144,1 | 3608,3 | 535,8 |
|  | Основное мероприятие 1.4  Содержание сетей уличного освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Сохранение памяти жителей о погибших защитниках города | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 964,0 | 964,0 | 709,9 | 254,1 |
|  | Основное мероприятие 1.6  Транспортировка и поставка природного газа к «Вечному огню» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Поддержание санитарно-эпидемиологической обстановки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.7  Тральные работы | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.8  Дезинсекционная обработка территории | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Улучшение материально-технической базы в целях улучшения благоустройства территории | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 165,3 | 165,3 | 165,3 | 0 |
|  | ОМ 1.10 Приобретение материальных запасов | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2,0 | 2,0 | 0 | 2,0 |
|  | ОМ 1.14 Расходы по благоустройству общественных территорий | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Своевременная и в полном объеме уплата налогов, сборов, платежей в соответствии с законодательством | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 121,4 | 121,4 | 86,1 | 35,3 |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25133,2 | 25133,2 | 16308,3 | 8824,9 |
|  | Основное  мероприятие 2.1.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (выплаты персоналу КУ) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17632,3 | 17632,3 | 10859,4 | 6772,9 |
|  | Основное  мероприятие 2.2.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (закупка товаров и услуг для обеспечения муниципальных услуг) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 7416,9 | 7416,9 | 5398,6 | 2018,3 |
|  | Основное  мероприятие 2.3.  Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей)) | Администрация Константиновского городского поселения, начальник отдела муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 84,0 | 84,0 | 50,3 | 33,7 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Благоустройство территории Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 215.

На реализацию Муниципальной программы в 2022 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет за 9 месяцев 2022 года) предусмотрены средства в объеме 34498,8 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 34498,8 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,

подпрограмма 2 - «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Организация благоустройства территории Константиновского городского поселения»,

(далее – подпрограмма 1), на 9 месяцев 2022 год предусмотрено 9365,6 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 9365,6 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 9 месяцев 2022 года на постоянной основе.

Освоение средств по указанным контрактам за первое полугодие составило:

- содержание сетей уличного освещения 709,9 тыс. рублей, или 73,6 % от средств, предусмотренных подпрограммой 1;

- дезинсекционная (противоклещевая) обработка территории – 165,3 тыс. рублей, или 100%.

Согласно лимитным обязательствам, расходы местного бюджета по состоянию на 01.07.2022 составили:

- на оплату потребленной электроэнергии - 3608,3 тыс. рублей, или 87 %,

- на оплату по Энергосервестному контракту – 2200,1 тыс. руб., или 62,3 %,

- на оплату газоснабжения «Вечный огонь» - 5,1 тыс. рублей, или 100 %.

Освоение средств, предусмотренных подпрограммой 1 за 9 месяцев 2022 года, составило 7095,8 тыс. рублей, или 75,7 %.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казённых учреждений» (далее – подпрограмма 2), за 9 месяцев 2022 год предусмотрено 25133,2 тыс. рублей, из них, местный бюджет – 25133,2 тыс. рублей.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Освоение средств по подпрограмме 2 за 9 месяцев 2022 года составило 16308,3 тыс. рублей, или 64,9 %.

Фактическое освоение средств, предусмотренных Муниципальной программой в целом, за 9 месяцев 2022 года составило 23404,1 тыс. рублей, или 67,8%.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации Муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела муниципального хозяйства О.С. Шевченко

Согласовано:

Начальник сектора

экономики и финансов Е.В. Хрипунова