ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» на 2022 год за отчетный период 9 месяцев 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная  программа  Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | X | X | 60129,2 | 60129,2 | 3585,2 | 56544,0 |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 60026,0 | 60026,0 | 3482,1 | 56543,9 |
| 1 | Расходы на осуществление строительного контроля за строительством очистных сооружений г. Константиновска | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | осуществление строительного контроля | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
| 2 | Расходы на осуществление авторского надзора за строительством очистных сооружений г. Константиновска | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | авторский надзор за строительством очистных сооружений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 112,0 | 112,0 | 0,0 | 112,0 |
| 3 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства " | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | строительство и реконструкция объектов ВКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1148,4 | 1148,4 | 1148,4 | 0,0 |
| 4 | Расходы на выполнение работ по объекту "Строительство очистных сооружений канализации г.Константиновска Константиновского района Ростовской области" | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | строительство очистных сооружений канализации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17748,0 | 17748,0 | 0,0 | 17748,0 |
| 5 | Строительство и реконструкция объектов ВКХ | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | строительство и реконструкция объектов ВКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 818,7 | 818,7 | 0,0 | 818,7 |
| 6 | Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Константиновского района | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Константиновского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| 7 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | строительство и реконструкция объектов ВКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1688,3 | 1688,3 | 0,0 | 1688,3 |
| 8 | Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | строительство и реконструкция объектов ВКХ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 35828,8 | 35828,8 | 0,0 | 35828,8 |
| 9 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4,4 | 4,4 | 0,0 | 4,4 |
| 10 | Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 90,8 | 90,8 | 0,0 | 90,8 |
| 11 | Расходы на предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 175,6 | 175,6 | 0,0 | 175,6 |
| 12 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского городского поселения, оказывающим услуги с сфере жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по осуществлению уставной деятельности предприятия | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1015,0 | 1015,0 | 1015,0 | 0,0 |
| 13 | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям Константиновского городского поселения, оказывающим услуги с сфере жилищно-коммунального хозяйства, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по осуществлению уставной деятельности предприятия | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | Субсидии муниципальным унитарным предприятиям | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 296,0 | 296,0 | 0,0 | 296,0 |
|  | Подпрограмма 2  «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении» | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | X | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 0,1 |
| 14 | Расходы на использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда Константиновского городского поселения | Заместитель главы Администрации Константиновского городского поселения Агарков Александр Владимирович Начальник отдела муниципального хозяйства Шевченко Ольга Сергеевна | использование программного обеспечения для проведения инвентаризации жилого фонда | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 103,2 | 103,2 | 103,1 | 0,1 |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 212. На реализацию Муниципальной программы в 2022 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет 9 месяцев 2022 года) предусмотрено средств в объеме 60129,2 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения.

подпрограмма 2 - Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 60026,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3482,1 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие жилищного хозяйства в Константиновском городском поселении» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 103,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 103,1 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А. В. Агарков

Начальник отдела

муниципального хозяйства О. С. Шевченко

Начальник

финансово - экономического отдела Е. В. Хрипунова