ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» на 2022 год

 за отчетный период 1 полугодие 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского городского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения»  | Администрация Константиновского городского поселения | X | X | X | 2401,1 | 2401,1 | 549,9 | 1851,2 |
| 2 | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Константиновского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 2401,1 | 2401,1 | 549,9 | 1851,2 |
| 3 | ОМ 1.1. Разработка и изготовление проектно-сметной документации, экспертиза и определение достоверной стоимости ПСД по благоустройству общественных территорий в г. Константиновске | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Константиновского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 549,9 | 549,9 | 549,9 | 0 |
|  | ОМ 1.11. реализация проекта инициативного бюджетированияБлагоустройство детской и спортивной площадок по адресу ул. Октябрьская, 6-а, х. Ведерников, Константиновского района, Ростовской области | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1851,2 | 1851,2 | 0 | 1851,2 |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
|  | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Константиновского городского поселения | повышение удовлетворенности населения Константиновского городского поселения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» на 2022 год по итогам I полугодия 2022 года

 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Константиновского городского поселения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 29.12.2018 № 238. На реализацию Муниципальной программы в 2022 году (с учетом изменений, внесенных в бюджет за 9 месяцев 2022 года) предусмотрено средств в объеме 2452,9 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 748 тыс. рублей из регионального бюджета 1653,1 тыс. рублей из федерального бюджета 0 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Константиновского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения.

подпрограмма 2 - Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2022 год предусмотрено 2401,1 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 748,0 тыс. рублей из регионального бюджета 1653,1 тыс. рублей из федерального бюджета 0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 заключено 1 муниципальный контракт на сумму 549,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей, или 0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2022 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Константиновского городского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год предусмотрено 0 тыс. рублей, из них. По состоянию на 01.07.2022 муниципальные контракты не заключены. Фактическое освоение средств составило 0 тыс. рублей, или 0 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 не реализуются в течение 2020 года.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Заместитель главы Администрации

Константиновского городского поселения А.С. Макаров

Начальник сектора экономики и финансов Е. В. Хрипунова