

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2023 г. Константиновск 78.13/1797-П

**Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики»**

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А.В. Агаркова.

 Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 26.12.2023 № 78.13/1797-П

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование[<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) |
| Всего | федеральный бюджет | областнойбюджет | бюджет Константиновского городского поселения  | БюджетКонстантиновского района | внебюд-жетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа Константиновского городского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | **X** | **X** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| 2 | Подпрограмма 1 «Развитие и модернизация электрических сетей уличного освещения». | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | **31.12.2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Основное мероприятие 1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | **31.12.2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4 | Показатель 1.2. Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | **31.12.2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Контрольное мероприятие  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 7 | ОМ 2.1. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | **31.12.2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 8 | ОМ 2.2. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, разработка энергетических паспортов | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | снижение затрат на потребляемые энергетические ресурсы | **31.12.2024** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9 | Контрольное мероприятие  | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Администрация Константиновского городского поселения, начальник сектора муниципального хозяйства/Шевченко Ольга Сергеевна | Х | **Х** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |