РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 г. Константиновск № 844

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского городского поселения, постановлением Администрации Константиновского городского поселения от 14.06.2018№ 396 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского городского поселения», Администрация Константиновского городского поселения, **постановляет:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского городского поселения «Развитие транспортной системы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации Константиновского городского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района А. В. Агаркова.

Глава Администрации

Константиновского городского поселения А.А. Казаков

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

городского поселения

от 30.12.2020 № 844

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<4>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского городского поселения | Бюджет  Константиновского района | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие транспортной инфраструктуры Константиновского городского поселения»»** | Администрация Константиновского городского поселения | X | X | 14500,0 | - | - | 14500, | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  отвечающих нормативным требованиям | 31.12.2021 | 14500,0 | **-** |  | 14500,0 |  |  |
|  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Константиновского городского поселения**» | Администрация Константиновского городского поселения | X | X | 3120,6 | **-** | **-** | 3120,6 | **-** | **-** |
|  | Основное мероприятие 2.1. Нанесение продольной разметки и разметки пешеходных переходов | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2021 | 2800,0 | - | - | 2800,0 | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. Установка (замена) дорожных знаков | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения | 31.12.2021 | 320,6 |  |  | 320,6 |  |  |
|  | **Итого по программе** | | |  | 17620,6 |  | - | **17620,6** |  |  |